Додаток 2
до Міської цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2013 - 2017 роки

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми

створення та впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2013 – 2017 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) / Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Головний розпорядник коштів / виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення: |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення програми створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів | 2013 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Затвердження програми створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів. |
|  | Розроблення відповідно до повноважень органу місцевого самоврядування нормативних актів, що визначають правову основу створення та ведення містобудівного кадастру на підставі державних норм і правил | 2013 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Прийняття нормативних актів, що визначають правову нормативну основу створення та ведення містобудівного кадастру |
|  | Проведення інвентаризації земель міста Біла Церква | 2013 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Інвентаризація земель міста Біла Церква |
|  | Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру | 2013 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Інвентаризація наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, систематизація даних, їх аналіз та структуризація |
|  | Формування програмно-технічних комплексів: |  |  |  |  |  |
|  | Розробка техніко-робочого проекту відповідних компонентів системи та системи в цілому | 2013 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Розроблення техніко-робочого проекту відповідних компонентів системи та системи в цілому |
|  | Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2014 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 136 | Встановлення серверного та комп'ютерного обладнання, придбання космічного знімку високої просторової роздільної здатності (<1 m) на територію міста Біла Церква |
|  | Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними | 2014 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 10 | Впровадження уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними |
|  | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2014 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 30 | Впровадження системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів |
|  | Розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2014 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 30 | Встановлення прикладного програмного забезпечення, розроблення системи стратегічного планування транспортних потоків |
|  | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2014 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 20 | Організація первинного отримання та введення даних. Створення бази даних та шарів щодо затверджених містобудівних програм, схеми, проекти розвитку інфраструктури, охорони пам'яток історії, культури та природи, планувальні обмеження на підставі містобудівної документації тощо. Створено систему первинних просторових одиниць, реалізовано систему функціональних показників елементів міста, метричних та фізичних показників міського середовища |
|  | Оновлення топогеодезичної основи в М1:2000 міста Біла Церква | 2013 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Здійснення розробки цифрової топогеодезичної основи в М1:2000 м. Біла Церква |
|  | Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних: |  |  |  |  |  |
|  | Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру | 2015 – 2017 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 20 | Створення сервісно-орієнтованої ІПС СМК, що дозволить суттєво розширити функціональність системи шляхом додавання нових сервісів. Здійснення здачі системи та проведення дослідної експлуатації окремих компонентів системи та системи в цілому. Скориговано та вдосконалено складові системи та систему в цілому за результатами дослідної експлуатації |
|  | Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок | 2015 – 2017 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Здійснення роботи з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру (переведення даних у цифровий формат) та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок |
|  | Формування інформаційно- комунікаційної системи обміну інформацією: |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 2015 – 2016 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 40 | Створення внутрішнього геопорталу АПС СМК як платформи організації інформаційної взаємодії органів самоврядування міста |
|  | Створення системи постійного забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією | 2015 | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 40 | Створення зовнішнього геопорталу АПС як засіб інформування загалу щодо містобудівної документації, стану виконання містобудівних проектів та тематичних карт ситуаційної поінформованості щодо стану сталого розвитку міста |
|  | Запуск системи опрацювання регламентних запитів |  | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | - | Налагодження системи опрацювання регламентних запитів. Введено систему в дію (промислову експлуатацію) |
|  | Організація функціонування Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |
|  | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2017 | управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради | Бюджет міста | 20 | Налагодження системи наповнення та обслуговування містобудівного кадастру міста Біла Церква. Супровід системи в процесі експлуатації |
|  | Всього фінансування Програми на 2013 – 2017 роки |  |  | Бюджет міста | 346 |  |

Секретар міської ради						О.Б. Олійник