БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 жовтня  2013 року                                                                              №  1083-47-VI

м. Біла Церква

Про хід виконання заходів по реформуванню та розвитку

житлово-комунального господарства міста до «Програми

реформування і розвитку  житлово-комунального

господарства міста Біла Церква  на 2011 – 2014 роки»

за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства від 15 жовтня 2013 року № 2-17-593, заслухавши звіт начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради «Про хід виконання заходів по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства міста до «Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства міста Біла Церква  на 2011 – 2014 роки» за підсумками І-ІІІ кварталу
2013 року», відповідно до плану роботи Білоцерківської міської ради шостого скликання на 2013 рік, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Звіт «Про хід виконання заходів по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства міста до «Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства міста Біла Церква  на 2011 – 2014 роки» за підсумками
І-ІІІ кварталу 2013 року» взяти до відома.

Міський голова 							В.П. Савчук

ЗВІТ

#### про хід виконання заходів по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства міста до «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на  2011-2014 роки» за підсумками I-III кварталу 2013 року

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки у 2011 році рішенням Білоцерківської міської ради від 25.05.2011 р. №195-09-VI затверджено програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на  2011-2014 роки яка на сьогоднішній день реалізується.

Виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква здійснюється за такими напрямками:

| Заходи |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| І. Організація ефективного управління комунальним майном |  |  |  |
| 1 |  | Проведення інвентаризації інженерних об'єктів і мереж житлово-комунального господарства територіальної громади. | Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №363 від 11.09.2012р. «Про створення комісії по інвентаризації будинків, споруд, інженерних об’єктів і мереж комунальної власності, об’єктів благоустрою міста Біла Церква» створено відповідну комісію. Даною комісією проведено інвентаризацію будинків, споруд та інженерних об'єктів. Результати роботи зведені до інформаційних таблиць та знаходяться в УЖКГ БМР. |
| 2 |  | Розробка і реалізація проектів впровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах житлово-комунального господарства. | Управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради в 2012 році було проведено ряд робіт капітального характеру для підвищення енергоефективності експлуатації будівель і споруд та забезпечення якісного енергозбереження, до яких увійшли: - розробка ПКД для утеплення фасаду будинку: вул. Фастівська, 1; - будівництво індивідуального теплового пункту з використанням альтернативних видів палива: вул. Київська, 60; - утеплення горищних перекриттів житлових будинків: вул. Томилівська, 50/2,Рибна, 8, П.Запорожця, 207а; - ремонт покрівель житлових будинків: вул. Сквирське шосе, 216, Славіна 2/147, Леваневського,55, Комсомольська, 47, Вокзальна, 22,О. Гончара, 2, Леваневського, 47/1, Ковбасюка, 2, Гагаріна, 6, Червонофлотська, 41; - ремонт(відновлення герметизації) міжпанельних швів житлових будинків: вул. Грибоєдова, 10, Турчанінова, 15 - виготовлення ПКД для реконструкції внутрішньобудинкової системи опаленння: вул. Калініна, 14/1, 14/2 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| ІІ. Створення системи надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |
| 1 |  | Впровадження єдиного документа, який підтверджує кількість, вартість, строки надання житлово-комунальних послуг | Управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради спільно з комунальними підприємствами Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційними конторами №№ 1, 6, 7 розроблено та впроваджено єдину форму звітності про фактично надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо. |
| 2 |  | Розробка і впровадження спільно із банківськими установами системи оплати житлово-комунальних послуг за допомогою електронних платіжних засобів. | Протягом звітного періоду в комунальних підприємствах Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційними конторами №№ 1, 6, 7 проводиться робота по впровадженню модуля квартирної плати, що надасть змогу автоматизувати обмін інформації між банківськими установами і житлово-експлуатаційними конторами. Реалізувавши зазначене завдання, буде опрацьовано питання щодо оплати житлово-комунальних послуг за допомогою платіжних карток. |
| IІІ. Створення системи для виконання бюджетного замовлення на комунальні послуги |  |  |  |
| 1 |  | Розробка схеми санітарної очистки міста. | Рішенням Білоцерківської міської ради від 22 серпня 2013 року № 1038-45-VI затверджено Схему санітарного очищення м. Біла Церква |
| 2 |  | Впровадження заходів по реконструкції зовнішнього освітлення міста включаючи при будинкові території. | З метою організації належного функціонування освітлення прибудинкових територій, управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради проведено інвентаризацію відповідних об’єктів. Рішенням Білоцерківської міської ради від 23 травня 2013 року за № 994-42-VI «Про визначення балансоутримувача об’єктів» визначено балансоутримувачем внутрішньоквартальних, внутрішньобудинкових мереж вуличного освітлення комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківсвітло». |
| 3 |  | Розробка та впровадження щорічних заходів щодо капітального ремонту доріг та тротуарів, їх поточного утримання та ремонту внутрішньо квартальних доріг. | У звітному періоді було проведено роботи капітального ремонту доріг – 55,2 тис.м²/17771,8тис. грн.; капітального ремонту тротуарів 3,5 тис. м²/917,5 тис. грн. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ІV. Організація беззбиткової роботи житлово-комунальних підприємств для надання якісних послуг |  |  |
| 1 | Підготовка і реалізація бізнес-планів діяльності підприємств житлово-комунального господарства, що надають послуги населенню та за бюджетним замовленням, спрямованих на виконання наступних завдань: а) поліпшення якості послуг; б) зменшити витратну складову послуг, що надаються житлово-комунальними підприємствами; в) погашення заборгованості по заробітній платі, податках, оплаті за спожиті енергоресурси та іншу кредиторську заборгованість; г) модернізація обладнання, заміна інженерних мереж, відмова від енергоємного виробництва; д) організація ефективного контролю за якістю наданих послуг; е) створення на базі підприємств господарських товариств, за участю комунальної власності та залучення інвесторів. | З метою створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, раціонального використання фінансових ресурсів та зменшення собівартості послуг, житлово-експлуатаційними конторами залучено ряд приватних підприємств для виконання послуг з прибирання сходових кліток, прибирання прибудинкової території, технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. |
| V. Створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) і об’єднання мешканців приватних будинків |  |  |
| 1 | Створення в Управлінні житлово-комунального господарства сектору по роботі з ОСББ і об’єднань мешканців приватних будинків. | В управлінні житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради визначено відповідальну особу за ведення напрямку сприяння й підтримки ОСББ (надання роз’яснювальної та консультативної роботи на етапах створення та функціонування об’єднань). |
| 2 | Проведення роз'яснень через засоби масової інформації законодавчої бази по організації, оформленню і подальшій роботі ОСББ та інших об’єднань мешканців. | На офіційному порталі УЖКГ розміщено посібники та довідкова інформація по напрямку ОСББ. |
| 3 | Планування в міському бюджеті щорічне фінансування робіт на капітальний ремонт комунального житлового фонду, ОСББ та будинків, які за строком експлуатації потребують капітального ремонту. | У звітному періоді було виконано робіт по капітальному ремонту житлового фонду на 3639,2 тис. грн., в т.ч. роботи в будинках ОСББ – 81,7 тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| VІ. Організація надання житлово-комунальних послуг у гуртожитках |  |  |
| 1 | Підготовка проектів реконструкції гуртожитків для одержання , права власності (приватизація гуртожитків) із залученням бюджетних коштів та коштів жителів, які проживають у гуртожитку. | Загальна кількість гуртожитків міста, в яких може бути надано дозвіл на приватизацію кімнат складає - 20 одиниць. Загальна кількість гуртожитків, яким надано дозвіл на приватизацію - 18. Надання дозволу на гуртожитки, які не ввійшли в попередній список опрацьовується. |

Протягом звітного періоду було заплановано та виконано наступні роботи капітального ремонту, будівництва та реконструкції:

| № п.п. | Вид робіт | Адреса | Запланований об’єм од./грн. | Фактичне виконання, од./грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустрій міста |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт доріг | вул.Сквирьке шосе | 14090/6788,279 | Виконано 62% |
|  |  | б-р 50-р Перемоги | 11545/3000,51 | Виконано 100% |
|  |  | Примакова | 8300/2421,268 | Виконано 100% |
|  |  | 1-ша Піщана | 3938/ 999,932 | Виконано 100% |
|  |  | Червонофлотська | 3038/ 999,92 | Виконано 100% |
|  |  | Стаханівська | 3840/ 999,77 | Виконано 100% |
|  |  | Князя Володимира | 3904/ 854,71 | Виконано 100% |
|  |  | Банкова | 1050/ 313,25 | Виконано 100% |
|  |  | Партизанська | 3688/999,98 | Виконано 50% |
| 2 | Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД) | 50р.Перемоги (р-н.5-ї військової площадки) | 1818/ 417,56 | Виконано 100% |
| 3 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, внутрішньобудинкових проїздних доріг та прибудинкової території ( в т.ч. ПКД) | Я.Мудрого, 42,44,48,60,62 пров. Жовтневий, 6,23 | 3977/ 985,99 | Виконано 100% |
| 4 |  | Січневий прорив 2,4 | 1100/ 258,18 | Виконано 100% |
| 5 | Реконструкція тротуарної частини вулиць ( в т.ч. ПКД) | Богдана Хмельницького (права сторона) | 1718/499,88 | Виконано 100% |
| 6 | Реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу( в т.ч. ПКД) | О.Теліги | 450/249,75 | Виконано 90% |
| 7 | Будівництво об’їзної дороги (в т ч. ПКД) | Будівництво ділянки кільцевої дороги в межах вул. Толстого та Сквирське шосе в м. Біла Церква | ПКД/142,00 | Виконано 80% |
| 8 | Реконструкція доріг (в т.ч.ПКД) | Таращанська | 5513/470,00 | Виконано 40% |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт м`яких покрівель житлових будинків | Сквирське шосе, 216 |  | 148833,96 | Виконано 30% |
|  |  | Леваневського 55 |  | 181516,04 | Виконано 30% |
|  |  | Славіна 2/147 |  | 180812,68 | Виконано 30% |
|  |  | Комсомольська 47 |  | 208153,14 | Виконано 100% |
|  |  | Вокзальна, 22 |  | 157633,5 | Виконано 100% |
|  |  | О. Гончара, 2 |  | 165178,2 | Виконано 100% |
|  |  | Леваневського, 47/1 |  | 256931,78 | Виконано 100% |
|  |  | Сквирське шосе, 256 |  | 3456 | Виконано 20% |
|  |  | Декабристів, 9 п.2 |  | 2968 | Виконано 20% |
| 2 | Капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків. | Гагаріна, 6 |  | 134503,81 | Виконано 30% |
|  |  | Г. Ковбасюка, 2 |  | 72008,83 | Виконано 100% |
|  |  | Червонофлотська, 41 |  | 98172,02 | Виконано 30% |
| 3 | Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж | Леваневського, 55 гвп |  | 231619,95 | Виконано 100% |
|  |  | Леваневського, 47/1 хвп |  | 65 600,93 | Виконано 30% |
|  |  | 1-й Комсомольський пров., 32а гвп |  | 101464,94 | Виконано 30% |
|  |  | Клінічна, 4/2 гвп,хвп,цо |  | 175372,91 | Виконано 30% |
|  |  | Шолом-Алейхема, 96 вк,гвп |  | 83096,27 | Виконано 90% |
|  |  | Січневий прорив, 4 гвп |  | 164 562,31 | Виконано 30% |
|  |  | Сквирське шосе, 252 гвп |  | 57497,39 | Виконано 90% |
| 4 | Капітальний ремонт фасадів ж/б | Сквирське шосе, 221 |  | 28393 | Виконано 30% |
| 5 | Капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків | Грибоєдова, 10 |  | 165876,06 | Виконано 100% |
|  |  | Турчанінова, 15 |  | 141215,4 | Виконано 100% |
| 6 | Утеплення житлових будинків(ПКД) | Фастівська, 1 |  | 52269,6 | Виконано 100% |
| 7 | Утеплення вологих квартир | Гайок, 268 кв.33 |  | 133860,96 | Виконано 100% |
|  |  | Партизанська 18, кв. 33 |  |  | Виконано 100% |
|  |  | 1-го Травня бул., 6 кв. 61 |  |  | Виконано 100% |
|  |  | Таращанська, 161 кв.497 |  |  | Виконано 100% |
|  |  | 50р. Перемоги бул., 75 кв.70 |  |  | Виконано 100% |
|  |  | 50р.Перемоги бул.,113 кв.94 |  |  | Виконано 100% |
|  |  | Логінова, 37а кв.41 |  |  | Виконано 100% |
|  |  | Некрасова, 46 кв. 210 |  |  | Виконано 100% |
|  |  | 50р.Перемоги,137 кв.157 |  |  | Виконано 100% |
| 8 | Капітальний ремонт технічних горищ (влаштування теплоізоляційного шару) | Томилівська, 50/2 |  | 333034,71 | Виконано 30% |
|  |  | Рибна,8 |  | 5681,07 | Виконано 30% |
|  |  | П. Запорожця, 207а |  | 159887,55 | Виконано 30% |
| 9 | Капітальний ремонт прибудинкових дощових каналізацій | Карбишева, 51, 53 |  | 68956,41 | Виконано 100% |
| 10 | Капітальний ремонт будинків ОСББ | 50 років Перемоги бул., 35 |  | 80317,57 | Виконано 100% |
| 11 | Капітальний ремонт конструктивних елементів | Шолом-Алейхема, 17 |  | 2469,53 | Виконано 30% |
|  |  | С. Наливайка, 6 |  | 6025,2 | Виконано 30% |
|  |  | Ставищанська, 128 |  | 73246,8 | Виконано 90% |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради					О.П. Ореховський